สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  | หน่วยรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจาก) | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖๔ |  |
| ๑ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | 216,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 2 | โครงการขยายผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยทุ่งนาใน หมู่ที่ 2 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช | 2,458,๐๐๐ | - | 2,458,๐๐๐ |  |  | เนื่องจากการตามแผนการดำเนินงานกำหนดดำเนินการในช่วงไตรมาส 3-4 |  |  | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยบ่อหว้า หมู่ที่ 5 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช | 493,๐๐๐ | 462,000 | - |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสวนทุเรียน หมู่ที่ 2 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช | 481,๐๐๐ | 453,000 | - |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยควนฝ้าย หมู่ที่ 5 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช | 269,๐๐๐ | 252,000 | - |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศถ.150-025 สายซอยคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 2 บ้านสวนทุเรียน ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช | 2,195,000 | - | 2,195,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  | หน่วยรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจาก) | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖๔ |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศถ.150-002 สายถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ถนนเลียบทางรถไฟ ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช | 2,400,000 | - | 2,400,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 8 | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแลรักษาระบบประปา | 648,000 |  |  |  |  |  |  |  | กองช่าง |

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  | หน่วยรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจาก) | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖๔ |  |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | 86,400 | 36,000 | 50,400 |  |  |  |  |  | กองคลัง |
| 2 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000 | - | 100,000 |  |  |  |  |  | กองคลัง |

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  | หน่วยรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจาก) | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖๔ |  |
| 1 | โครงการงานปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ชีพกู้ภัย | 756,000 | 378,000 | 378,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล | ๑๐๐,๐๐๐ | - | 100,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 15,000 | - | - (โอนลด) |  |  | โอนลดไปตั้งจ่ายเพิ่มในรายการอื่น |  |  | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 15,000 | - | 15,000 |  |  | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ |  |  | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | 100,000 | 99,900 | 100 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้นำชุมชน อสม. ฯลฯ | 30,000 | - | 30,000 |  |  | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ |  |  | สำนักปลัด |

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  | หน่วยรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจาก) | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖๔ |  |
| ๗ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน | 50,000 | - | 50,000 |  |  | ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ |  |  | สำนักปลัด |
| ๘ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 50,000 |  | 50,000 |  |  | ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ |  |  | สำนักปลัด |
| ๙ | โครงการอบรมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | 20,000 | - | 20,000 |  |  | ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ |  |  | สำนักปลัด |

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  | หน่วยรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจาก) | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖๔ |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 378,770 | 120,540 | 258,230 |  |  |  |  |  | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล | 1,240,000 | 564,480 | 679,520 |  |  |  |  |  | กองการศึกษา |
| ๓ | โครงการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | 45,000 | - | 45,000 |  |  | ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ |  |  | กองการศึกษา |
| ๔ | โครงการฝึกทักษะกีฬาแก่เด็กและเยาวชน | 20,000 | - | 20,000 |  |  | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ |  |  | กองการศึกษา |
| ๕ | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 60,000 | - | 60,000 |  |  | ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ |  |  | กองการศึกษา |

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  | หน่วยรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจาก) | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖๔ |  |
| ๖ | โครงการจัดงานวันกตัญญู | 13,000 | - | 13,000 |  |  | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ |  |  | กองการศึกษา |
| ๗ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | - | 30,000 |  |  | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ |  |  | กองการศึกษา |

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  | หน่วยรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจาก) | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖๔ |  |
| 1 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 220,000 | - | 220,000 |  |  | ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ |  |  | กองสาธารณสุข ฯ |
| 2 | โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน | 6,000 | 5,995 | 5 |  |  |  |  |  | กองสาธารณสุข ฯ |
| 3 | โครงการร่วมใจลดการใช้พลังงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | 8,000 | - | 8,000 |  |  | แผนได้กำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินการไว้ใน พ.ค.-มิ.ย.64 |  |  | กองสาธารณสุข ฯ |
| 4 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000 |  | 50,000 |  |  |  |  |  | กองสาธารณสุข ฯ |
| 5 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 9,360 |  | 9,360 |  |  |  |  |  | กองสาธารณสุข ฯ |

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  | หน่วยรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ (เนื่องจาก) | รอบ ๖ เดือน | รอบปี ๖๔ |  |
| ๖ | โครงการเยาวชนปลูกป่า | 6,000 |  | 6,000 |  |  | ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ |  |  | กองสาธารณสุข ฯ |
| ๗ | โครงการอบรมสอนสาธิตการจัดทำขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และวิธีการทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย | 10,000 | - | 10,000 |  |  | ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ |  |  | กองสาธารณสุข ฯ |
| ๘ | โครงการรณรงค์หนูน้อยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ | 5,000 | - | 5,000 |  |  | ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ |  |  | กองสาธารณสุข ฯ |